PHÂN CÔNG BÀI CUỐI KÌ ANDROID

🚀 GIAI ĐOẠN 1 – NỀN TẢNG (BẮT BUỘC LÀM TRƯỚC)

👤 Người A làm (QUAN TRỌNG NHẤT) (KIỆT)

✅ Module: Authentication + Local

🔧 Công nghệ:

- Flutter

- SharedPreferences

- Firebase Auth (Google login)

📌 Làm gì?

- Đăng ký (username + password → lưu local)

- Đăng nhập

- Google login

- Logout

- Giữ trạng thái đăng nhập

🎯 Kết quả:

- App có thể login/logout OK

- Có màn hình:

  - Login

  - Register

  - Home (dummy)

🔗 Nối tiếp:

👉 TẤT CẢ module sau đều dùng user → phải có trước

👥 Người B + C bắt đầu song song (sau khi có UI base)

🚀 GIAI ĐOẠN 2 – CORE FEATURES

🔍 Người B - Search + Place (KHANH)

🔧 Công nghệ:

- Google Places API (autocomplete + detail)

- HTTP (Dio / http)

- Model JSON

📌 Làm gì?

- Search địa điểm (autocomplete)

- Filter:

  - restaurant

  - hotel

  - tourist

- Show detail:

  - name, image, rating, opening hours

- Favorite:

  - add/remove (local hoặc Firebase)

🎯 Kết quả:

- Có màn:

  - Search screen

  - Place detail screen

🔗 Nối tiếp:

👉 C (Map) dùng dữ liệu place
👉 D (Trip) chọn place từ đây

🗺️ Người C – Map + GPS (YÊN)

🔧 Công nghệ:

- google_maps_flutter

- geolocator

- polyline (direction API)

📌 Làm gì?

- Hiển thị map

- Lấy vị trí user (GPS)

- Marker user

- Marker place

- Direction (vẽ đường đi)

- Nearby places

🎯 Kết quả:

- Map screen chạy được:

  - current location

  - show route

🔗 Nối tiếp:

👉 D dùng map để build trip
👉 B gửi place sang map

🧳 Người D – Trip Planning + Expense (NGỌC ANH)

🔧 Công nghệ:

- Local DB:

  - Hive hoặc SQLite

- Calendar UI

- Drag & Drop (reorderable_list)

📌 Làm gì?

🧳 Trip:

- Tạo chuyến đi

- Thêm địa điểm

- Chia theo ngày

- Timeline + Calendar

- Drag & drop reorder

💰 Expense:

- Thêm chi phí

- Tính tổng

- Filter (date/type)

🎯 Kết quả:

- Có:

  - Trip screen

  - Expense screen

🔗 Nối tiếp:

👉 E (AI) đổ data vào Trip
👉 E (Sync) lưu cloud

🚀 GIAI ĐOẠN 3 – NÂNG CAO

🤖 Người E – AI + Social + Notification (HUY)

1. 🤖 AI gợi ý lịch trình

🔧 Công nghệ:

- OpenAI API / Gemini API

- HTTP

📌 Làm gì?

- Input: “Đà Nẵng 3 ngày”

- Call API

- Parse JSON:

  - list places

  - itinerary

- Đổ vào Trip

🎯 Kết quả:

- 1 nút → auto tạo trip

2. 🌐 Social

🔧 Công nghệ:

- Firebase Firestore

- Firebase Storage (ảnh)

📌 Làm gì?

- Post bài

- Upload ảnh

- Like, comment

- Feed (infinite scroll)

🎯 Kết quả:

- Có màn social feed

3. 🔔 Notification

🔧 Công nghệ:

- flutter_local_notifications

- Firebase Cloud Messaging (nếu online)

📌 Làm gì?

- Nhắc lịch trình

- Check-in reminder

- Notification social

5. 📷 Scan hóa đơn

🔧 Công nghệ:

- Camera

- ML Kit (text recognition)

📌 Làm gì?

- Scan bill

- Extract tiền

- Add vào expense